RELATÓRIO DE PROJETO – Grupo 6

Etapa 1 – 29/03

* Levantamento dos requisitos do projeto;
* Busca:
  + Referências;
  + Imagens;
  + Reportagens;
  + Estudos e estatísticas
  + Levantamento de gráficos
* Divisão do trabalho individual;

Etapa 2 – 30/03

* Parte da manhã:
  + Implementação do protótipo;
  + Término da estrutura inicial;
  + Cada membro da equipe iniciou a etapa individual, onde:
    - Diego: Página inicial
    - Gabriela: Página de informações
    - Roberto: Página de Cadastros
* Parte da tarde:
  + Continuidade nos processos individuais;
  + Pequenos sprints durante o dia para compartilhar avanços e/ou dúvidas;
  + Término da página inicial e início da estruturação da página de Situação;
  + Finalização das páginas de Cadastro e informações com:
    - Levantamentos adicionais de informações e gráficos

Etapa 3 – 31/03